## Slide 1
YouQu 有趣 — Linux 桌面自动化测试框架
v2.17.2
项目进展汇报 · re2zero
35
Git 提交
20.5K
新增代码行数
81
新建文件
102
涉及文件数
15天
开发周期
①
架构 Architecture
CLI / MCP
youqu run/mcp/doctor/make/report/inspect/index
Test Engine
pytest · YAML Test · Web Spec · CSV标签管理
Automation
AT-SPI · Dogtail · ButtonCenter · VLM · AssertCommon
Input Layer
MouseKey · OCR(PaddleOCR) · Image(OpenCV) · DBus
Protocol
X11(xdotool+xwininfo) · Wayland(ydotool+libdtkwmjack)
桌面 UI
Web UI
DBus
CLI
HTTP
本次新增模块
src/mcp/
MCP Server (~70 tools)
src/vlm/
视觉语言模型
src/yaml_test/
YAML 测试引擎
src/web_spec/
Web Spec 引擎
cli/doctor.py
环境诊断
cli/multica_report.py
Multica 集成
②
流程 Workflow
1
编写 YAML 用例
零代码定义测试步骤和断言
2
构建索引
youqu index --rebuild 扫描所有用例
3
筛选过滤
按 app/module/tag/feature 多维筛选
4
批量执行
youqu run / MCP yaml_run_batch 异步执行
5
Multica 自动化
持续运行 · 结果自动回填 PMS
6
报告分析
Allure HTML + JSON 报告 + 进度跟踪
MCP 工具集 (~70 tools)
AT-SPI(5)
鼠标键盘(9)
窗口(5)
断言(6)
系统(4)
VLM(3)
YAML(4)
VLM 视觉语言模型
▸ Qwen2.5-VL-7B · OpenAI兼容API · 自然语言→点击定位
▸ VLMAgent: 自主观察→决策→行动循环 · 优雅降级
③
成果 Achievements
YAML 用例生成与运行
✦ 零代码测试创作 — YAML 驱动
✦ 自然语言 → 可执行测试用例
✦ 批量执行引擎 + 进度跟踪与取消
✦ 索引管理 (app/module/tag/feature)
✦ MCP 集成 (yaml_list_tests / yaml_run_batch)
✦ 内置变量 · 动态坐标 · 智能等待
Multica 自动化运行集成
7+
天持续运行
单次运行 Token 消耗
240K
输入 tokens
5K
输出 tokens
效率比 48:1 · 自动化执行与 PMS 回填
其他成果
✦ MCP Server: ~70 tools, 3 种传输模式
✦ VLM: Qwen2.5-VL 视觉语言模型集成
✦ Web Spec: Playwright Web 自动化引擎
✦ youqu doctor: 环境诊断与自动修复
未来规划
自愈元素定位
LLM推断替代策略
AI用例生成
从PMS/PR自动生成
VLM增强
失败归类/OCR语义
GPL-2.0 · Python 3.10+ · https://github.com/linuxdeepin/youqu