TODO 修改花蓮縣公共自行車建置情形之查核計畫專家諮詢訪談題綱

壹、	抽查計畫

一、	查核緣起

花蓮縣政府前於 106 年間曾引進 oBike 無樁共享腳踏車，因無固定借還點，致車輛使用後隨意停放人行道、騎樓或私人土地，影響市容，且因廠商管理不善，致部分車輛損壞或被就棄置等問題，業於108年結束營運。縣政府為提供短程交通工具，爰本次改採「有樁式共享腳踏車」YouBike 2.0 系統之定點還車方式。本計畫旨在查核縣府如何透過制度設計、履約管理，解決過往共享運具管理不善等問題，確保公共資源投入之有效性與永續性。

二、	查核重點

經費與預算配置情形：分析花東基金補助款與企業捐贈資源執行情形，以及後續營運維修經費之規劃。

系統營運成效：檢視車輛周轉率、租借次數、站點密度及尖峰時段之調度效率。

設施安全性與維護情形：查核車輛巡檢紀錄、車體安全性、租賃站樁位狀態及 App 資訊即時性。

公共運輸整合與觀光效益：評估 YouBike 與火車、公車等大眾運輸之轉乘銜接，及對在地觀光動線之帶動成效。

使用者權益與社會責任：包含保險投保（第三責任險、傷害險）之落實情形及公益方案（如光復鄉災後支援）之執行成效。

三、	查核方法

    - 預算審核：調閱相關預算計畫書，釐清政府與委託營運商對於硬體建置、軟體更新及日常保修之經費劃分。

    - 數據分析：請觀光處提供 YouBike 後台管理系統數據，分析各站點使用率與車輛周轉情況。

    - 對照分析：設計「oBike vs. YouBike 2.0 管理機制對照表」，檢視本次建置案是否已針對過往缺失建立補強條款。

    - 契約查閱：重點查閱廠商對於「故障車輛移除時限」及「服務區外違停處理」之標準作業程序（SOP）。

    - 財務與保險稽核：查核縣府支付之權利金或補助款流向，以及車輛保險憑證。

    - 現地抽查：實地前往未來新設站點，檢驗車體燈光、煞車、輪胎等維修狀態。

貳、	訪談題綱

一、	關於空間秩序與有樁式規範：

本次採用 YouBike 2.0 有樁系統，雖然限制了還車地點，但也可能面臨「無樁位可還」而引發的違規占用問題。您認為縣府在站點規模設計（樁位與車輛比例）上應如何優化，並建立何種配套稽查機制，以確保不重演過去的交通亂象？

二、	關於營運商穩定性與退場機制：

oBike 營運商結束營運後，數千輛單車變成長期占用道路的廢棄物，縣府須負擔龐大清理成本。請問在目前的計畫或合約中，是否已建立「營運保證金」或「資產清理預置計畫」？一旦未來廠商經營困難，縣府有哪些法律或財務手段能確保資產能被妥善處置而不淪為城市垃圾？

三、	關於查核面向之完備性：

本室擬定之查核重點聚焦於經費配置、營運成效、設施維護及整合效益。考量花蓮縣推動公共自行車常受天氣（如颱風、強雨）與地形限制，您認為在「風險控管」或「服務品質優化」方面，是否還有其他應特別關注的指標（例如：車輛備援機制、投保傷害險與第三責任險之完整性、或是結合數位支付之便利性），以確保查核結果能對花蓮 YouBike 的長久經營提供實質幫助？另為了確保本次計畫不只是「短暫熱潮」，您認為查核重點是否應加入「維修在地化指標」（如在花蓮設立專責維修中心、調度團隊員額數）？此外，針對花蓮常見的自然災害（如洪災滅失），應如何與廠商界定「損毀車輛清理」的責任義務，以確保災後市容能迅速恢復？

四、	公共運輸整合與觀光效益：

您認為要如何評估 YouBike 與火車、公車等大眾運輸之轉乘銜接，及對在地觀光動線之帶動成效？

五、	關於優良案例參考：

臺東縣去年引進 YouBike 系統後獲好評，且花蓮與台東具有相似的觀光結構與跨縣市旅遊需求。您認為除了台東經驗外，國內外（如日本地方觀光小鎮）有哪些經營公共自行車之優良案例或「甲租乙還」之配套措施，可供花蓮縣政府優化營運成效並促進跨縣市旅遊綜效？

參、	查核參考對照

| 比較項目 | oBike | YouBike 2.0 | 查核關注點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 還車機制 | 無樁式，隨處可停 | 有樁式，定點還車 | 站點分布是否合理、違停裁罰標準 |
| 車輛調度 | 缺乏科學數據，人力不足 | 雲端監控，專業團隊派車 | 尖峰時段無車可借或無位可還之頻率 |
| 資產處理 | 廠商倒閉，政府收爛攤 | 明確特許期限與移轉/清理條款 | 營運保證金及履約時效 |
| 災損韌性 | 車輛流失難以追蹤 | 具備車載系統，可掌握最後位置 | 洪災後滅失資產之報廢程序與理賠 |