KOVRIN

Provable AI Safety Framework

Fáza 1: Open-Source Launch & Validation Plan

90-dňový exekučný plán

DIGITAL SPECIALISTS s.r.o.

Norbert Kovalčín  |  AI Engineer & Digital Solutions Architect

kovrin.ai  |  kovrin.dev

Február 2026  |  Dôverné

# Exec Summary

KOVRIN je jediný framework na svete, ktorý kombinuje formálne verifikovanú bezpečnosť s orchestráciou AI agentov ako jednu architektúru. Žiadny z konkurentov (LangGraph, CrewAI, AutoGen, NeMo Guardrails) nemá TLA+ verifikáciu, kryptografický audit trail, ani konštitučné constraints.

Cieľ Fázy 1: Za 90 dní získať 500+ GitHub stars, 2-3 design partnerov, a validovať product-market fit v regulovaných odvetviach (healthcare, fintech, government). Všetko popri existujúcich klientských projektoch, s nulovým finančným investíciou.

Kľúčové metriky úspechu

| Metrika | Cieľ (90 dní) | Stretch Goal |
| --- | --- | --- |
| GitHub Stars | 500+ | 1,000+ |
| Design Partners | 2-3 firmy | 5 firiem |
| Blog Posts / Talks | 4 články | 6 + 1 talk |
| Community (Discord/GH Issues) | 50+ členov | 150+ |
| Klientský cashflow zachovaný | ✓ BidBox + GI dokončené | ✓ + nový klient |

# Týždeň 1–2: Production-Ready Release

Cieľ: Premeniť interný kód na verejný open-source projekt, ktorý si developer vie nainštalovať za 5 minút.

### GitHub Repo Setup

- Vytvoriť github.com/digital-specialists/kovrin

- MIT licencia (nie Apache — MIT je jednoduchšia, menšia bariéra adopcie)

- README.md v angličtine — hero section, quick start, architektonický diagram

- CONTRIBUTING.md, CODE_OF_CONDUCT.md, SECURITY.md

- GitHub Actions CI: pytest + mypy + linting na každý PR

- Issue templates: Bug Report, Feature Request, Security Vulnerability

### Kód Cleanup

- Odstrániť hardcoded API kľúče (!!!), použiť env variables všade

- pip install kovrin funguje z PyPI

- Minimálny example: 10 riadkov kódu → funkčný pipeline s audit trailom

- Docstrings na všetky public API methods

- Type hints 100% na public API

### Dokumentácia (docs/)

- Getting Started guide (5 minút k funkčnému výsledku)

- Architecture Overview s diagramom (Mermaid)

- API Reference (auto-generated z docstrings)

- Compliance Mapping: EU AI Act → KOVRIN features tabulka

Časová náročnosť: ~25-30 hodín celkovo. Popri BidBox/GI dokončení.

# Týždeň 3–4: Content & Launch

Cieľ: Vytvoriť obsah, ktorý priťahne prvých užívateľov. Nie marketing speak — technický obsah, ktorý ukazuje reálnu hodnotu.

### Blog Post #1: Launch Announcement

Titul: "Why We Built KOVRIN: The Case for Provable AI Agent Safety"

- Problém: 78% firiem nemá safety guardraily. 47% robí rozhodnutia na základe halucinácií.

- Riešenie: Constitutional constraints + formálna verifikácia + kryptografický audit

- Publikácia: Dev.to + Hashnode + LinkedIn + Hacker News

### Blog Post #2: Technical Deep Dive

Titul: "Formal Verification for AI Agents: How TLA+ Catches Safety Bugs Before Production"

- Ukážka reálneho bugu, ktorý TLA+ našiel (bool(empty_log) == False)

- Referencovať Kleppmannúv blogpost o formálnej verifikácii (Dec 2025)

- Cílovka: TLA+ community, distributed systems engineers

### Blog Post #3: EU AI Act Compliance

Titul: "EU AI Act Compliance for AI Agents: A Technical Implementation Guide with KOVRIN"

- Mapovanie Article 14 (human oversight) → KOVRIN approval flow

- Article 12 (record-keeping) → Merkle hash chain

- Cílovka: CTOs, compliance officers v EU firmách. LinkedIn je hlavný kanál.

### Launch Day Checklist

- Post na Hacker News (Show HN): Utorok alebo streda, 14:00-15:00 CET

- Post na r/MachineLearning a r/artificial

- LinkedIn post (osobný, nie firemný — vyšší reach)

- Twitter/X thread s GIF-mi z dashboardu

- Discord server — pripravený pred launchom, link v README

Časová náročnosť: ~20 hodín (4 blog posty + launch prep). BidBox a GI by mali byť dokončené.

# Týždeň 5–8: Community & Traction

Cieľ: Budovať komunitu, reagovať na feedback, iterovať produkt podľa reálnych potrieb.

### Community Building (ongoing)

- Odpovedať na každý GitHub issue do 24h (kritické pre dôveru)

- Labelí: "good first issue" na jednoduché tasky (lákať kontribútorov)

- Weekly update na Discorde / GitHub Discussions

- Akceptovať PR-ky — aj malé, budú lojalitu

### Blog Post #4: LangGraph Integration Tutorial

Titul: "Add Provable Safety to Your LangGraph Agents in 10 Lines of Code"

- Praktický tutoriál: existujúci LangGraph workflow + kovrin-safety wrapper

- Ukážka: pred a po — agent bez safety vs. s KOVRIN

- Toto je trojan horse — LangGraph užívatelia sú tvoji prví adopteri

### Technické Improvements (na základe feedbacku)

- LangGraph wrapper: kovrin.integrations.langgraph

- OpenAI + Anthropic + Ollama support (nie len Claude)

- OpenTelemetry export pre traces (Grafana/Datadog integrácia)

- CLI: kovrin run --intent "..." --risk-profile cautious

Časová náročnosť: ~15h/týždeň (community management + development + 1 blog post).

# Týždeň 9–12: Design Partners & Validation

Cieľ: Nájsť 2-3 firmy, ktoré použijú KOVRIN na reálny use case. Toto je najdôležitejšia časť celého plánu.

### Outreach Stratégia

- LinkedIn: 5 personálnych správ denne CTO/compliance ľuďom v healthcare/fintech

- Ponuka: KOVRIN zadarmo + tvoja konzultačná podpora výmenou za feedback + case study

- Cieľové firmy: EU healthtech startupy, české/slovenské fintech firmy, GovTech dodávatelia

- Hacker News / Reddit kontakty — ľudia, ktorí komentovali launch

### Design Partner Program

- Ponuka: 3 mesiace free support + prémiové funkcie, výmenou za:

- Feedback call 1x za 2 týždne (30 min)

- Verejná case study alebo testimonial

- Logo na webe / README

- Cieľ: 2-3 podpísané design partner agreements do konca Fázy 1

### Validation Questions (zistiť od partnerov)

- Ktorá feature je pre vás najhodnotnejšia? (audit trail? risk routing? approval flow?)

- Zaplatili by ste za to? Koľko? (či výmenou za čo?)

- Aké certifikácie potrebujete? (SOC 2? HIPAA? ISO 42001?)

- Používate už nejaký framework? (LangGraph? vlastný?)

Časová náročnosť: ~10-15h/týždeň (outreach + support pre partnerov + community).

# Týždenný Harmonogram

Rozloženie času popri klientských projektoch. BidBox a Golden Investmantta dokončiť v týdňoch 1-3, potom KOVRIN dostáva viac priestoru.

| Týždeň | Klienti | KOVRIN | Hodiny KOVRIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | BidBox + GI dokončenie | Repo setup, cleanup, docs | 12-15h/týž |
| 3-4 | BidBox finalizácia | Blog posty + LAUNCH | 15-20h/týž |
| 5-8 | CONSETO (s Kevinom) | Community + integrations | 15h/týž |
| 9-12 | CONSETO + noví klienti | Design partners + validation | 10-15h/týž |

# Rozhodovací Strom po Fáze 1

Na konci týdňa 12 sa pozrieš na metriky a rozhodneš:

| Scenár | Signály | Akcia |
| --- | --- | --- |
| A: Silná trakcia | 1000+ stars, 3+ design partners, in-bound záujem | Hľadaj co-foundera (enterprise sales). Prep na pre-seed ($500K-1M). |
| B: Stredná trakcia | 500+ stars, 1-2 design partners, pozitívny feedback | Pokračuj v budovaní. Fáza 2: prvý platený pilot ($5-10K). |
| C: Slabá trakcia | <200 stars, 0 design partners, tichý feedback | Pivot na middleware-only. Alebo KOVRIN = portfolio + consulting tool. |
| D: Akvizičný záujem | Firma chce kúpiť technológiu alebo najať tvoj tím | Vyjednávaj z pozície sily. Minimum: trakcia + IP + teba na 12-24 mes. |

# Riziká a Mitigácie

| Riziko | Pravdepodobnosť | Mitigácia |
| --- | --- | --- |
| Launch sa neujme (0 trakcia) | Stredná | Iteruj messaging. Skús iné kanály. Najhorší prípad: silné portfolio piece + consulting reputation. |
| LangGraph pridá safety features | Nízka (6-12m) | Ich architektúra nepodporuje formal verification. Musí prepísať základy. KOVRIN má 12+ mesiacov náskok. |
| Klientské projekty zažerú všetok čas | Vysoká | BidBox + GI dokončiť ASAP. Nových klientov brať len ak neprekročia 20h/týž. KOVRIN je minimum 10h/týž - nenegociovateľné. |
| Burnout (príliš veľa paralelne) | Stredná | Nedeľa = off. Max 50h/týždeň celkovo (klienti + KOVRIN). Fitness zachovať. |
| API kľúč únik (už bol v kóde!) | Už sa stalo | OKAMŽITE rotovať API key! git filter-branch na vymazanie z histórie. .env + .gitignore od začiatku. |

# Brand Identity: KOVRIN

Názov KOVRIN bol zvolený po dôkladnom výbere z 250+ kandidátov. Kombínuje osobný podpis (Kovalčín → Kovrin) s profesionálnym, zapamätateľným zvukom.

### Identita

- Domény: kovrin.ai (primárna) + kovrin.dev (developer docs)

- GitHub: github.com/digital-specialists/kovrin

- PyPI: pip install kovrin

- Discord: discord.gg/kovrin

- CLI: kovrin run --intent "..." --risk-profile cautious

### Positioning

- Tagline: "Provable AI Safety" alebo "Constitutional AI Agent Safety"

- Konkurencia: LangGraph, CrewAI, AutoGen, NeMo Guardrails

- Diferenciátor: Jediný s TLA+ verifikáciou + Merkle audit trail + Constitutional constraints

- Cieľovka: CTOs a compliance officers v regulovaných odvetviach (EU)

# Okamžité ďalšie Kroky

Tieto veci spraviť DNES alebo ZAJTRA:

- Rotovať Anthropic API key — starý kľúč bol v kóde. Okamžite invalidovať na console.anthropic.com.

- Registrovať domény — kovrin.ai + kovrin.dev. .com je obsadený (osobné portfolio), .ai a .dev sú čisté.

- Vytvoriť GitHub repo — github.com/digital-specialists/kovrin, s MIT licenciou a .gitignore.

- Dokončiť BidBox — 95% hotové, 2000€ čaká. Každý deň oneskorenia = deň menej na KOVRIN.

- Založiť Discord server — 5 minút práce. Kanály: #general, #safety-research, #integrations, #show-and-tell.

- Rezervovať PyPI package name — "kovrin" — čisté meno, žiadny konflikt. Prázdny package s description.

Poznámka: Tento plán je navrhnutý pre jednu osobu s nulovým budgetom, popri existujúcich klientských záväzkoch. Všetky časové odhady sú konzervatívne. Ak sa klientské projekty predĺžia, celý timeline sa posúva — ale KOVRIN minimum (10h/týždeň) je nenegociovateľné. Konzistencia > intenzita.